**BÁO CÁO SPRINT 2 (Nhóm 6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Story Name** | **Points** | **Name Of Dev** | **Start Date** | **Endate** | **Act Start Date** | **ActEndate** |
| 1 | Quản lý đặt khám | 5 | BE: Duy - FE: Trân | 21/9/2024 | 5/10/2024 | 21/9/2024 | 5/10/2024 |
| 2 | Xem hồ sơ bệnh án | 5 | BE: Duy - FE: Phong | 21/9/2024 | 5/10/2024 | 21/9/2024 | 5/10/2024 |
| 3 | Quản lý tài khoản bệnh nhân | 5 | BE: Chi - FE: Trân | 21/9/2024 | 5/10/2024 | 21/9/2024 | 5/10/2024 |
| 4 | Quản lý tài khoản nhân viên | 5 | BE: Chi - FE: Trân | 21/9/2024 | 5/10/2024 | 21/9/2024 | 5/10/2024 |
| 5 | Tra cứu lịch khám | 3 | BE: Duy - FE: Trân | 21/9/2024 | 5/10/2024 | 21/9/2024 | 5/10/2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chức năng | Phần trăm hoàn thành | Người thực hiện | Người hỗ trợ |
| Quản lý đặt khám | 100% | BE: Duy - FE: Trân | Vinh |
| Xem hồ sơ bệnh án | 50% | BE: Duy - FE: Phong |  |
| Quản lý tài khoản bệnh nhân | 100% | BE: Chi - FE: Trân |  |
| Quản lý tài khoản nhân viên | 100% | BE: Chi - FE: Trân |  |
| Tra cứu lịch khám | 100% | BE: Duy - FE: Trân |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Đánh giá mức độ hoàn thiện |
| Phạm Ngọc Duy | 100% |
| Ngô Dương Kiều Trân | 100% |
| Nguyễn Lan Chi | 100% |
| Cuột Văn Phong | 60% |
| Trần Thế Vinh | 50% |