**BÁO CÁO SPRINT 3 (Nhóm 6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Story Name** | **Points** | **Name Of Dev** | **Start Date** | **Endate** | **Act Start Date** | **ActEndate** |
| 1 | Lập phiếu khám bệnh | 5 | BE: Duy - FE: Vinh | 6/10/2024 | 13/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |
| 2 | Xem phiếu khám bệnh | 5 | BE: Duy - FE: Phong | 6/10/2024 | 13/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |
| 3 | Gửi yêu cầu xét nghiệm | 3 | BE: Duy - FE: Phong | 6/10/2024 | 13/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |
| 4 | Xem bệnh án | 5 | BE: Duy - FE: Phong | 6/10/2024 | 13/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chức năng | Phần trăm hoàn thành | Người thực hiện | Người hỗ trợ |
| Lập phiếu khám bệnh | 100% | BE: Duy - FE: Vinh | Trân |
| Xem phiếu khám bệnh | 50% | BE: Duy - FE: Phong | Chi |
| Gửi yêu cầu xét nghiệm | 50% | BE: Duy - FE: Phong | Chi |
| Xem bệnh án | 50% | BE: Duy - FE: Phong |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Đánh giá mức độ hoàn thiện |
| Phạm Ngọc Duy | 100% |
| Ngô Dương Kiều Trân | 70% |
| Nguyễn Lan Chi | 80% |
| Cuột Văn Phong | 60% |
| Trần Thế Vinh | 70% |