**BÁO CÁO SPRINT 4 (Nhóm 6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Story Name** | **Points** | **Name Of Dev** | **Start Date** | **Endate** | **Act Start Date** | **ActEndate** |
| 1 | Quản lý lịch khám | 5 | BE: Duy - FE: Trân | 14/10/2024 | 26/10/2024 | 14/10/2024 | 26/10/2024 |
| 2 | Xem lịch đặt khám | 5 | BE: Duy - FE: Trân | 14/10/2024 | 26/10/2024 | 14/10/2024 | 26/10/2024 |
| 3 | Quản lý hồ sơ bệnh án [Bệnh nhân] | 5 | BE: Duy - FE: Trân | 14/10/2024 | 26/10/2024 | 14/10/2024 | 26/10/2024 |
| 4 | Quản lý tài khoản | 5 | BE: Duy - FE: Trân | 14/10/2024 | 26/10/2024 | 14/10/2024 | 26/10/2024 |
| 5 | Đăng nhập / Đăng xuất | 5 | BE: Chi - FE: Trân | 14/10/2025 | 26/10/2024 | 14/10/2025 | 26/10/2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chức năng | Phần trăm hoàn thành | Người thực hiện | Người hỗ trợ |
| Quản lý lịch khám | 100% | BE: Duy - FE: Trân | Chi |
| Xem lịch đặt khám | 100% | BE: Duy - FE: Trân | Vinh |
| Quản lý hồ sơ bệnh án [Bệnh nhân] | 100% | BE: Duy - FE: Trân | Phong |
| Quản lý tài khoản | 100% | BE: Duy - FE: Trân |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Đánh giá mức độ hoàn thiện |
| Phạm Ngọc Duy | 100% |
| Ngô Dương Kiều Trân | 100% |
| Nguyễn Lan Chi | 70% |
| Cuột Văn Phong | 70% |
| Trần Thế Vinh | 70% |